Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Подгощского сельского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2018 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета муниципального района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освое-но | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе:  [<\*\*>](#Par82) | 944,3 | 944,3 | 0 | 0 | 0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 0 | 0 | 0 | 616,3 | 616,3 | 616,3 | 0 | 0 |
| подпрограмма  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма [<\*>](#Par104) | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Формирование нормативной базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования Подгощского сельского поселения | 2016-2020 | Исполнено.  В течение 2018г приводилась в актуальное состояние действующая нормативная база для обеспечения проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования Подгощского сельского поселения (вносились изменения в муниципальную программу Администрации Подгощского сельского поселения) |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  (сезонное содержание, текущий ремонт) | 2016-2020 | Исполнено.  (П.п. 2.1 и 2.2 ) |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1.  Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  (сезонное содержание, текущий ремонт) | 2016-2020 | - исполнено.  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2018 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП», КФХ Долотова К.А. и КФХ Трудолюбова Е.В на зимнее и летнее содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС), очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника. |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2.  Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» | 2018-2020 | - исполнено.  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2018 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП» на содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась вырубка кустарника и подлеска вручную,  восстановление профиля водоотводных канав экскаватором-планировщиком;  Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв.м; Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала.  Всего обеспечено содержание за счет средств областного бюджета 6 дорог протяженностью 1936,8 м.  Средства областного бюджета 328,0 тыс. рублей,  Софинансирование бюджета поселения – 23,9 тыс. рублей. |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 5.1  Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования | 2018-2020 | - исполнено.  В 2018 году проведены работы по подготовке технических планов объектов уличной дорожной сети 22(Договор № 02/10/201/Ю от15.10.18 ООО НеваПроект, Договор № 21 от 01.10.2018 ООО ГЕО 53) |  |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | 37,3 | 13,1 | 13,1 |  |
| 2. | отремонтировано (текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) | 0,14 | 0,15 | 1,9 | Осуществлялся текущий ремонт в рамках содержания дорог:  Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв.м;  Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала. |
| 3 | протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова