Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Подгощского сельского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2018 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства бюджета муниципального района  |  Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено |  план  на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освое-но | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:[<\*\*>](#Par82) | 944,3 | 944,3 | 0 | 0 | 0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 0 | 0 | 0 | 616,3 | 616,3 | 616,3 | 0 | 0 |
| подпрограмма1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

 Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации |  Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма [<\*>](#Par104) |
| 1.1.  | Мероприятие 1Формирование нормативной базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования Подгощского сельского поселения  | 2016-2020 |  Исполнено.В течение 2018г приводилась в актуальное состояние действующая нормативная база для обеспечения проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования Подгощского сельского поселения (вносились изменения в муниципальную программу Администрации Подгощского сельского поселения) |  |
| 1.2.  | Мероприятие 2  Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание, текущий ремонт)  | 2016-2020 | Исполнено.(П.п. 2.1 и 2.2 ) |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание, текущий ремонт) | 2016-2020 | - исполнено.В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2018 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП», КФХ Долотова К.А. и КФХ Трудолюбова Е.В на зимнее и летнее содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС), очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника.  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2.Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы»  | 2018-2020 | - исполнено.В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2018 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП» на содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась вырубка кустарника и подлеска вручную,восстановление профиля водоотводных канав экскаватором-планировщиком;Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв.м; Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала.Всего обеспечено содержание за счет средств областного бюджета 6 дорог протяженностью 1936,8 м.Средства областного бюджета 328,0 тыс. рублей,Софинансирование бюджета поселения – 23,9 тыс. рублей. |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 5.1Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования | 2018-2020 | - исполнено.В 2018 году проведены работы по подготовке технических планов объектов уличной дорожной сети 22(Договор № 02/10/201/Ю от15.10.18 ООО НеваПроект, Договор № 21 от 01.10.2018 ООО ГЕО 53)  |  |
|  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

 Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | 37,3 | 13,1 | 13,1 |  |
| 2.  | отремонтировано (текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) | 0,14 | 0,15 | 1,9 | Осуществлялся текущий ремонт в рамках содержания дорог:Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 кв.м; Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала. |
| 3 | протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова