Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Градостроительная деятельность на территории Подгощского сельского поселения»

за 2018 год

Таблица 1  - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета муниципального района | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 158,0 | 158,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 0 | 0,00 |

--------------------------------

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Градостроительная деятельность на территории Подгощского сельского поселения»

за 2018 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Подгощского сельского поселения | 2016-2020гг. | В 2018г. работы по внесению изменений в Генплан не проводились | нет |
| 2 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения | 2016-2020гг. | В 2018г. работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки не проводились | нет |
| 3 | Работы по описанию границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости | 2016-2020гг. | Выполнены работы по подготовке карта(планов)границ населенных пунктов Подгощского сельского поселения:.д.Красный Двор, д.Князево ,д.Захонье, д.Подоклинье, д.Поясниково, д.Подолье. Договор с ООО «ГЕО 53» на сумму 60, 0 тыс.рублей. | нет |
| 4 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Подгощского сельского поселения | 2016-2020гг | В 2018г. работы по разработке местных нормативов градостроительного проектирования не проводились | нет |
| 5 | Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Подгощского сельского поселения» | 2016-2020гг | В 2018г. работы по разработке программы не проводились | нет |
| 6 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Подгощского сельского поселения | 2018г | Выполнены работы по разработке схем водоснабжения и водоотведения Договор с ООО «Центр территориального развития» на сумму 20, 0 тыс.рублей. | нет |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения Подгощского сельского поселения | 2018г. | Выполнены работы по разработке схем теплоснабжения . Договор с ООО «Центр территориального развития» на сумму 18, 0 тыс.рублей. | нет |
| 8 | Работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков в населенных пунктах, находящихся в собственности Подгощского сельского поселения | 2018г. | Выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ 9 земельных участков ,расположенных на территории Подгощского с\п Договор с ООО «ГЕО 53» на сумму 60, 0 тыс.рублей. | нет |

Таблица   3 - Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы  ««Градостроительная деятельность  на территории Подгощского сельского поселения»

за 2018 г.

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внесение изменений в Генеральный план Подгощского сельского поселения об общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,% | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Подгощского сельского поселения об общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля населенных пунктов на территории Подгощского сельского поселения ,описание границ которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории сельского поселения, % | 38,5 | 26 | 16 | Увеличилась стоимость выполнения кадастровых работ за 1 населенный пункт. |
| 4 | Количество разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования от общего количества нормативов, разработка и утверждение которых требуется в соответствии с законодательством(ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 5 | Количество разработанных и утвержденных программ от общего количества нормативов, разработка и утверждение которых требуется в соответствии с законодательством(ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |
| 6 | Количество утвержденных и разработанных схем водоснабжения и водоотведения (ед) | _ | 1 | 1 |  |
| 7 | Количество утвержденных и разработанных схем теплоснабжения (ед) | _ | 1 | 1 |  |
| 8 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков в населенных пунктах, находящихся в собственности Подгощского сельского поселения (га) | - | 50 | 50 |  |

Исполнитель:                                                                                                                    Л.А.Заботина

Согласовано:

Глава администрации и Подгощского сельского поселения                                        Л.В. Николаева

Главный бухгалтер                                                                                                          Г.Н.Ефимова