Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Подгощского сельского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2020год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета муниципального района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освое-но | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе:  [<\*\*>](#Par82) | 1203,9 | 1203,9 | 0 | 0 | 0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 0 | 0 | 0 | 591,9 | 591,9 | 591,9 | 0 | 0 |
| подпрограмма  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма [<\*>](#Par104) | | | |
| 1.0. | Организация работ по содержанию текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети | 2019-2023 | Исполнено.  (п.п. 1.1 и 1.2) |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  (сезонное содержание,ремонт) | 2019-2023 | - исполнено.  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2020 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП», КФХ Долотова К.А. на зимнее и летнее содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС), очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника. Средства бюджета поселения 313,5 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» в том числе:  1.2.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км  1.2.2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Садовая (протяженность 0,3378 км)  1.2.3 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Парковая (протяженность 0,3333 км)  1.2.4. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Центральная (протяженность 1.1819 км)  1.2.5. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети до д. Бараново (протяженность 0,321 км)  1.2.6. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Бараново (протяженность 0,260 км)  1.2.7. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Оболицко-I от д. №11 до д. №1А (протяженность 0,225 км)  1.2.8. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети от д. № 58 до д. № 66 в (протяженность 0,153 км)д Горцы  1.2.9. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по региональному проекту «Дорога к дому».  От д. 32 ул. Заречная до ул. Кооперативной с. Подгощи (протяженность 0,5917 км)  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км)  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Коломо ул. Ковдорская (протяженность 0,929км)  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Коломо ул. Сыктывкарскаяя (протяженность 0,974км  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети От д. 32 ул. Школьная до ул. Кооперативной с. Подгощи (протяженность 0,5917 км, подлежит отремонтировать 0,3017 км) | 2019-2023  2019  2019  2019  2019  2019  2019  2019  2019  2020  2021  2022  2022  2023 | - исполнено.  Заключен муниципальный контракт № 0150300014220000001 от 13.06.2020 года с ООО «Шимское ДЭП» на сумму 890,4 т. руб. в т.ч. 612 средства областного бюджета и 278,4 тыс. руб. бюджета поселения. О  тремонтировано 0,290 км.\_ |  |
| 2. | Мероприятие 2.  Документальное оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации. | 2019-2023 | кадастровые работы не планировались |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | протяженность автомобильных дорог на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 31,3 | 31,3 | 31,3 |  |
| 2. | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) | 0,638 | 0,290 | 0,290 | . |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) | 7 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова