Приложение N 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2023год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета муниципального района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освое-но | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе:  [<\*\*>](#Par82) | 4110,0 | 4110,0 | 0 | 0 | 0 | 1418,0 | 1418,0 | 1418,0 | 0 | 0 | 0 | 2692,0 | 2692,0 | 2692,0 | 0 | 0 |
| подпрограмма  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма [<\*>](#Par104) | | | | |
| 1.0 | Перечень мероприятий по использованию муниципального дорожного фонда Подгощского сельского поселения | | 2023 | Исполнено.  (п.п. 1.1) |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.3  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  (сезонное содержание) - всего, в том числе: | | 2023 | Исполнено.  (п.п.1.1, 1.2) |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  в зимний период;  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  в летний период | | 2023 | **Исполнено: 1542,0 тыс. руб. в т.ч.**  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в зимний период были заключены договора в сумме: 642,0 тыс. руб.:  ООО «Шимское ДЭП» на сумму (договор № 18 от 12,12,23, № 15 от 30.10.23, № 2 от 09.01.23).  ИП Долотов К.А. на сумму 900,0 тыс. рублей( Договор на оказание услуг ( Договор № 01-2023 от 09.01.23,  02-2023 от 02.02.23, 04-2023 от 12,12,23, 02-2023 от 30.10.23)  По результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС),удаление старых аварийных деревьев.  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в летний период были заключены договора 624,9 тыс. руб. :  ООО Шимское ДЭПна сумму 300,4 тыс. руб. (оговор № 12 от 15.09.2023)  ИП Долотов К.А. на сумму 324,5 тыс. рублей (договор на оказание услуг № 12 от 20.10.23, №10 01062023)  По результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.4  Изготовление, экспертиза проектно- сметной документации. | | 2023 | **Исполнено в сумме 73,3 тыс. руб.**  Заключены договора на изготовление проектно-сметной документации с Мендагуловым А.Н. на сумму 52,4 тыс. руб. ( договор №02-03-2023 от 13.02.2023, 10/2023 от 27.10.23 года).  Проведена проверка проектно- сметной документация на ремонт автомобильной дороги в сумме 20,9 тыс. рублей. Заключен оговор № ПСД/1/229РД-23 от 20.06.23 и 3ПСД/26РД-23 от 09.01.23 с ГАУ госэкспертиза Новгородской области. |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.5(4,5)  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы» (2020-2026), в том числе приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»: | | 2023 | **Исполнено в сумме 1366,0 тыс. руб. (ассигнования областного бюджета 1262,0с. руб. бюджет поселения 103,1 тыс. рублей.)**  В рамках реализации регионального проекта «Дорога\ к дому» произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улица Мурманская д. Коломо и ул. Заречная с. Подгощи Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженностью 1425,5м. на сумму 1366,0 тыс. руб. Ремонт произвел ИП Ковальков А.А. (муниципальный контракт от 19 июня № 015030000142230000001.) |  |
| 1,5. | Мероприятие 1,6.  Строительный контроль | | 2023 | **Исполнено в сумме 38,4тыс. руб.**  Проведен строительный контроль ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Контроль проведен ООО «ДорСтройГоризонт» по договорам № 01/2023 от 19.04.2023, №02/2023 14.08.2023 года |  |
| 1,6 | Мероприятие 1,7.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 2023 | **Исполнено в сумме 427,4тыс. руб. (ассигнования областного бюджета 155,1,0с. руб. бюджет поселения 272,3 тыс. рублей.)**  Ремонт участка автомобильной дороги (км 0+000 -км 0+445) общего пользования местного значения д.Коломо ул. Ковдорская Подгощского сельского поселения Шимского района Новгородской области. Ремонтные работы на улице Ковдорская в д. Коломо Подгощского сельского поселения. Подрядчик ИП Ковальков А.А. (муниципальный контракт от 17.08 2023 № 01 |  |
| 2.0 | Мероприятие 2.  Документальное оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации. | | 2023 | **Исполнено в сумме 38,0 тыс. руб.**  Проведены кадастровые работы ООО «ГЕО53» по четырем автомобильным дорогам По договорам №48 от 14.06.2023, № 84 от 29.09.02023. |  |

--------------------------------<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | протяженность автомобильных дорог на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 34,5 | 35,1 | 35,1 | « |
| 2. | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) | 1,382 | 1,8705 | 1,8705 | . |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) | 1 | 4 | 4 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова