Приложение N 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2023год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства бюджета муниципального района  |  Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено |  план  на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освое-но | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:[<\*\*>](#Par82) | 4110,0 | 4110,0 | 0 | 0 | 0 | 1418,0 | 1418,0 | 1418,0 | 0 | 0 | 0 | 2692,0 | 2692,0 | 2692,0 | 0 | 0 |
| подпрограмма1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

 Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма [<\*>](#Par104) |
| 1.0 | Перечень мероприятий по использованию муниципального дорожного фонда Подгощского сельского поселения | 2023 | Исполнено.(п.п. 1.1) |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) - всего, в том числе: | 2023 | Исполнено.(п.п.1.1, 1.2) |  |
| 1.2.  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в зимний период;Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в летний период | 2023 | **Исполнено: 1542,0 тыс. руб. в т.ч.** В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в зимний период были заключены договора в сумме: 642,0 тыс. руб.:ООО «Шимское ДЭП» на сумму (договор № 18 от 12,12,23, № 15 от 30.10.23, № 2 от 09.01.23).  ИП Долотов К.А. на сумму 900,0 тыс. рублей( Договор на оказание услуг ( Договор № 01-2023 от 09.01.23, 02-2023 от 02.02.23, 04-2023 от 12,12,23, 02-2023 от 30.10.23)По результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС),удаление старых аварийных деревьев.В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в летний период были заключены договора 624,9 тыс. руб. : ООО Шимское ДЭПна сумму 300,4 тыс. руб. (оговор № 12 от 15.09.2023) ИП Долотов К.А. на сумму 324,5 тыс. рублей (договор на оказание услуг № 12 от 20.10.23, №10 01062023) По результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.4Изготовление, экспертиза проектно- сметной документации. | 2023 | **Исполнено в сумме 73,3 тыс. руб.** Заключены договора на изготовление проектно-сметной документации с Мендагуловым А.Н. на сумму 52,4 тыс. руб. ( договор №02-03-2023 от 13.02.2023, 10/2023 от 27.10.23 года). Проведена проверка проектно- сметной документация на ремонт автомобильной дороги в сумме 20,9 тыс. рублей. Заключен оговор № ПСД/1/229РД-23 от 20.06.23 и 3ПСД/26РД-23 от 09.01.23 с ГАУ госэкспертиза Новгородской области.  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.5(4,5)Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы» (2020-2026), в том числе приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»: | 2023 | **Исполнено в сумме 1366,0 тыс. руб. (ассигнования областного бюджета 1262,0с. руб. бюджет поселения 103,1 тыс. рублей.)**В рамках реализации регионального проекта «Дорога\ к дому» произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улица Мурманская д. Коломо и ул. Заречная с. Подгощи Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженностью 1425,5м. на сумму 1366,0 тыс. руб. Ремонт произвел ИП Ковальков А.А. (муниципальный контракт от 19 июня № 015030000142230000001.) |  |
| 1,5. | Мероприятие 1,6.Строительный контроль | 2023 | **Исполнено в сумме 38,4тыс. руб.** Проведен строительный контроль ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Контроль проведен ООО «ДорСтройГоризонт» по договорам № 01/2023 от 19.04.2023, №02/2023 14.08.2023 года  |  |
| 1,6 | Мероприятие 1,7.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | **Исполнено в сумме 427,4тыс. руб. (ассигнования областного бюджета 155,1,0с. руб. бюджет поселения 272,3 тыс. рублей.)**Ремонт участка автомобильной дороги (км 0+000 -км 0+445) общего пользования местного значения д.Коломо ул. Ковдорская Подгощского сельского поселения Шимского района Новгородской области. Ремонтные работы на улице Ковдорская в д. Коломо Подгощского сельского поселения. Подрядчик ИП Ковальков А.А. (муниципальный контракт от 17.08 2023 № 01 |  |
| 2.0 | Мероприятие 2.Документальное оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации. | 2023 | **Исполнено в сумме 38,0 тыс. руб.** Проведены кадастровые работы ООО «ГЕО53» по четырем автомобильным дорогам По договорам №48 от 14.06.2023, № 84 от 29.09.02023.  |  |

 --------------------------------<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

 Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | протяженность автомобильных дорог на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 34,5 | 35,1 | 35,1 | « |
| 2.  | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) | 1,382 | 1,8705 | 1,8705 | . |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) | 1 | 4 | 4 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова